Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto de momento tiene la aplicación desktop la cual tiene un sistema de login en el cual se puede iniciar sesión y cerrar sesión, se puede crear, buscar, editar y eliminar (CRUD) a las tablas de clientes, empleados e insumos. Por último se puede crear un informe pdf de los datos deportivos de los clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Establecer una aplicación de gestión de información, con las opciones básicas de un CRUD, la opción de poder escanear la cédula de identidad para registrar la asistencia y un chatbot con el que se pueda registrar las horas reservadas automáticamente. |
| Metodología | Se utiliza la metodología ágil Scrum, ya que permite realizar proyectos informáticos de forma iterativa, incremental y flexible en cuanto a sus métodos de trabajo: Levantamiento de requerimientos. Planificación de Sprints. Desarrollo Incremental. Reuniones de seguimiento. Revisión de Sprint. Retrospectiva de Sprint. Entrega del producto final. |

| 2.Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y análisis de requerimientos. | Definición del proyecto | Herramientas de gestión (Trello, Jira, MS Project). | 1 día | Lukas Urrutia | Dificultad: falta de claridad en requerimientos del cliente. Facilitador: reuniones frecuentes y buena comunicación | Completado |  |
| Modelado de requerimientos funcionales. | Casos de uso | Software de modelado (Draw.io, Lucidchart). | 1 día | Lukas Urrutia | Dificultad: ambigüedad en procesos. Facilitador: validación con el cliente | Completo |  |
| Diseño de software. | Diagramas de clases | Herramientas UML (Visual Paradigm, Draw.io). | 2 días | Lukas Urrutia | Dificultad: complejidad en relaciones. Facilitador: uso de UML y herramientas visuales | Completo |  |
| Diseño de arquitecturas de software. | Arquitectura del sistema | Documentación técnica, plantillas de arquitectura. | 2 días | Lukas Urrutia | Dificultad: decisiones técnicas mal fundamentadas. Facilitador: revisión por el equipo técnico | Completo |  |
| Diseño de interfaz de usuario. | Mockups | Herramientas de diseño (Figma, Adobe XD). | 10 días | Loreto Díaz | Dificultad: cambios constantes en el diseño. Facilitador: herramientas colaborativas como Figma | Completo |  |
| Gestión documental de proyectos. | Documentació n inicial | Procesadores de texto (Google Docs, Word). | 3 días | Lukas Urrutia | Dificultad: desorganización del equipo. Facilitador: plantillas estandarizadas | Completo |  |
| Gestión de herramientas de software. | Configuración del entorno de desarrollo | IDE (PyCharm, VSCode), repositorio GitHub/GitLab, Docker. | 5 días | Lukas Urrutia | Dificultad: incompatibilidad de versiones. Facilitador: uso de Docker o entornos virtuales | Completo |  |
| Administración de bases de datos. | Diseño e implementació n de la base de datos | PostgreSQL/ MySQL, pgAdmin. | 5 días | Benjamín Cordero | Dificultad: errores en el modelo lógico. Facilitador: revisiones iterativas y normalización | Completo | Se ajustó el diseño de la base de datos |
| Desarrollo de aplicaciones. | Backend en Django (módulos CRUD básicos: usuarios, membresías, pagos) | Django, REST Framework, librerías de autenticación. | 11 días | Benjamín Cordero | Dificultad: errores de lógica o integración. Facilitador: modularización del código | Completo |  |
| Integración de librerías externas. | Generación y lectura de QR para control de acceso | Librerías Python para QR (qrcode, pyzbar). | 7 días | Benjamín Cordero | Dificultad: problemas con dispositivos de lectura. Facilitador: pruebas en distintos equipos | Con retraso |  |
| Automatización de procesos. | Integración inicial con n8n (webhooks y APIs básicas) | n8n, APIs de WhatsApp/Insta gram, Postman para pruebas. | 16 días | Lukas Urrutia | Dificultad: errores en webhooks o APIs externas. Facilitador: documentación oficial clara | Con retraso |  |
| Implementación de técnicas de machine learning. | Implementació n de IA (rutinas y alimentación) | Python (scikit- learn, TensorFlow/PyT orch). | 7 días | Lukas Urrutia | Dificultad: falta de datos de entrenamiento. Facilitador: datasets de referencia | No iniciado |  |
| Analítica de datos. | Dashboard de análisis de datos (asistencia, membresías, ingresos) | Power BI, Tableau o Django Admin + librerías gráficas (Plotly, Chart.js). | 5 días | Lukas Urrutia | Dificultad: mala calidad de datos. Facilitador: validación y limpieza previa | No iniciado |  |
| Integración de servicios externos. | Notificaciones automáticas (correo/Whats App) | Twilio API, SMTP, n8n. | 6 días | Loreto Díaz | Dificultad: bloqueos en APIs externas. Facilitador: pruebas con entornos sandbox | No iniciado |  |
| Integración de hardware- software. | Integración con control de acceso físico (QR dinámico o lector) | Lectores QR, Raspberry Pi o controladores de acceso. | 8 días | Loreto Díaz | Dificultad: hardware incompatible. Facilitador: pruebas piloto antes de implementación | En curso |  |
| Calidad del software. | Pruebas unitarias y de integración | Pytest, Selenium, Postman. | 7 días | Loreto Díaz | Dificultad: bajo tiempo para testeo. Facilitador: automatización de pruebas | En curso |  |
| Evaluación y mejora experiencia de usuario | Ajustes de usabilidad | Feedback de usuarios, encuestas rápidas | 6 días | Loreto Díaz | Dificultad: resistencia al cambio de los usuarios Facilitador: pruebas de usuario y feedback temprano | No iniciado |  |
| Documentación de proyectos. | Documentació n final | Manuales en PDF, GitHub Wiki. | 17 días | Benjamín Cordero | Dificultad: falta de tiempo para el cierre del proyecto. Facilitador: documentación paralela al desarrollo | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los feriados complicaron un poco el desarrollo de un par de actividades y también el choque de horarios que se comparte entre los integrantes, haciendo que las actividades que requieren más de una persona a la vez se retrasen un poco.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizó un ajuste de diseño en la base de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las siguientes actividades se decidieron retrasar en pos de avanzar las demás: Generación y lectura de QR para control de acceso Integración inicial con n8n (webhooks y APIs básicas)

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.